## Slide 1
AI Agent
Fieldbook 路线图
从官方原语开始，不从框架幻觉开始。
从最小实验验证，不用 demo 冒充系统。
从真实案例拆解，最后沉淀工程判断。
OpenAI
Claude
Tools / State / Trace / Evals
2026 · AI Agent Fieldbook
Docs
稳定主线
Notes
资料消化
Research
案例拆解
Labs
实验验证
>
>
>
>

## Slide 2
02
WHY
Agent 学习最容易坏在三件事上
难点不是会调模型，而是工具边界、状态、追踪评估和真实场景约束。
01 先学框架
没理解 Responses / tool call / state
框架越多，心智越乱
02 过早多 Agent
单 Agent 都没跑清楚
多 Agent 只会放大混乱
03 只收藏资料
没有笔记、实验、复盘
最后只剩链接和截图
Fieldbook 的修正路径
资料输入
>
消化笔记
>
研究判断
>
最小实验
02

## Slide 3
03
ROADMAP
三阶段路线：先学原语，再做对比，最后进真实系统
顺序不能乱。先掌握一套官方体系，再横向比较，再进入真实约束。
Phase 1
OpenAI 官方栈
1
Responses API
Agents SDK
Tools
Evals
>
Phase 2
Claude 横向对比
2
Messages API
Tool use
MCP
Computer use
>
Phase 3
真实系统拆解
3
场景调研
开源项目
最小复刻
默认节奏：10 到 12 周，可按时间压缩或拉长；但主线研究不要跳阶段。
03

## Slide 4
04
STACK
Phase 1：先把 OpenAI 官方原语吃透
新项目不应该从旧 Chat Completions 心智开始。
用户请求
问题、任务、上下文
应用层
CLI / Web App / Workflow
Agent 编排层
Agents SDK / Agent Builder
模型与状态层
Responses API
工具层
function / web search / file search / MCP / code interpreter / sandbox
外部系统
数据库 / 文件 / API / 浏览器 / shell
必须掌握
输入消息结构
输出 item
tool call
structured output
conversation state
streaming
关键判断：工具是 Agent 做事的边界，工具定义不好，Agent 系统一定烂。
04

## Slide 5
05
LABS
从 6 个最小实验建立 Agent 工程判断
每个 lab 只验证一个关键问题，避免为了“看起来高级”堆复杂性。
Lab 01
Responses API CLI
底层输入输出和工具调用是什么
Lab 02
Single Agent
SDK 如何组织 Agent 和 tool
Lab 03
Tools and RAG
web/file search 如何进入工作流
Lab 04
Handoffs
handoff 什么时候有价值
Lab 05
Guardrails / Evals
如何判断系统是否可靠
Lab 06
Sandbox Agent
如何安全处理文件和命令
>
实验不是交作业。它只服务一个目的：把关键判断跑出来。
05

## Slide 6
06
COMPARE
Phase 2：学第二套生态，但不是把概念搅成一团
OpenAI 学透以后再学 Claude，重点是比较工程边界。
对比维度
OpenAI 技术栈
Claude 技术栈
Agent 定义
先建立主心智
横向映射
工具调用
先建立主心智
横向映射
状态管理
先建立主心智
横向映射
MCP 支持
先建立主心智
重点验证
Computer use
观察边界
横向映射
Tracing / Evals
观察边界
横向映射
阶段交付：OpenAI vs Claude 对比文档、Claude 版客服 Agent、最小 MCP server。
06

## Slide 7
07
REALITY
Phase 3：离开 demo，进入真实系统
会调用 SDK 不等于会做 Agent 系统；真实系统里才有状态、权限、失败和成本。
优先调研场景
真实
约束
投研资料
合同审查
客服售后
企业知识库
工单流转
代码审查
浏览器自动化
数据报表
开源项目筛选漏斗
候选项目
能本地运行
有状态 / 工具 / 日志
值得复刻
看真实工具调用、状态管理、trace/eval、权限审批、维护活跃度。
07

## Slide 8
08
OPERATING MODEL
每个主题都必须留下证据链
Fieldbook 的价值不在学了多少资料，而在可复查、可运行、可判断。
证据闭环
资料
笔记
判断
实验
复盘
路线更新
>
v
<
^
仓库沉淀结构
docs/
稳定主线
notes/
资料消化
research/
场景拆解
labs/
最小实验
未经验证，不宣称完成。
08